## Slide 1: 그룹 웹사이트 구축 프로젝트 일정
 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월
프로젝트 제안 |  |  |  |  |  |  |  | 
사이트 기획 |  |  |  |  |  |  |  | 
S/W 구조 설계 |  |  |  |  |  |  |  | 
UI 디자인 |  |  |  |  |  |  |  | 
개발/통합 |  |  |  |  |  |  |  | 
QA/TEST |  |  |  |  |  |  |  | 
서비스 시작 |  |  |  |  |  |  | 서비스개시 9.01 | 
운영/기능개선 |  |  |  |  |  |  |  | 
보고서 |  | 중간보고 4.30 |  |  | 중간보고 7.31 |  |  | 완료보고 10.31